# GarlicSMTP
Riepilogo tecnico del lavoro svolto

Versione 2 - milestone al 6 settembre 2026

Milestone di progetto - versione 2

# 1. Delta rispetto al 3 settembre 2026

Il checkpoint precedente lasciava aperti discovery client-side E2EE, trust/pinning X25519, encrypt-before-queue e decrypt-before-verify. Alla milestone corrente questi blocchi sono stati implementati e validati, inclusi test node-to-node.

# 2. E2EE completato

FileEncryptionKeyStore persistente per pin X25519 remoti.

Discovery GARLICSMTP-E2EE su endpoint onion e parsing rigoroso.

TOFU: first contact pin; il pin esistente non viene sovrascritto silenziosamente.

DeliveryStage cifra prima della queue; assenza di chiave dopo discovery causa rifiuto e nessun plaintext viene accodato.

QueueWorker distingue TemporaryDeliveryError e PermanentDeliveryError preservando retry e queue quando appropriato.

OnionTransport ricontrolla la capability remota prima della transazione SMTP e rifiuta cambi/malformazioni prima di MAIL/RCPT/DATA.

Inbound SMTP decifra prima di verificare Ed25519 e fallisce chiuso sui messaggi E2EE invalidi.

# 3. Integrazione node-to-node

Sono stati aggiunti test di integrazione locale fra due nodi applicativi con TCP reale e stack SMTP reale. Il solo collegamento Tor/SOCKS viene sostituito da LocalSocksClient che redirige verso localhost.

Scambio E2EE completo fra due ApplicationBuilder.

Verifica VERIFIED quando la chiave Ed25519 del peer è trusted.

Rifiuto di una chiave E2EE cambiata per lo stesso endpoint onion.

# 4. Audit di consolidamento backend

| Voce | Esito |
| --- | --- |
| CAPABILITY / IDLE | Chiuso |
| UIDVALIDITY persistente | Chiuso |
| HIGHESTMODSEQ | Non necessario V1; non pubblicizzato, STATUS lo rifiuta |
| Lifecycle/shutdown | Nessun gap funzionale concreto |
| Tor/E2EE hardening | Chiuso |
| SMTP -> Store -> IMAP | Ultimo gate ancora aperto |

# 5. Correzione IMAP authentication wiring

L'ispezione del server ha mostrato che IMAPServer usa RejectingAuthenticator quando non riceve un Authenticator. ApplicationBuilder non forniva alcun modo di iniettarlo. È stato aggiunto un test RED sul builder; il fallimento previsto era il parametro imap_authenticator sconosciuto. La produzione è stata modificata nel modo minimo per accettare e propagare la dipendenza. Il test mirato è ora GREEN.

Il default rimane rejecting. Non sono ancora state definite credenziali persistenti di prodotto; tale decisione resta nel blocco first-run/configurazione.

# 6. Punto esatto della roadmap

Il prossimo lavoro non è un nuovo audit E2EE né un refactoring IMAP. È il test integrato reale SMTP -> Store -> IMAP. Deve usare il wiring di ApplicationBuilder, un MemoryAuthenticator iniettato per il test, un client SMTP reale e un client/socket IMAP reale.

# 7. Scaletta rimanente

1. SMTP -> Store -> IMAP E2E; test correlati; suite completa; git diff --check.

2. BACKEND FREEZE.

3. Application/service layer: send, mailbox list, message list/read/search, seen/move/delete, riusando ciò che esiste.

4. GUI e integrazione GUI/backend.

5. First-run configuration, inclusa la scelta/persistenza delle credenziali IMAP.

6. Packaging Linux.

7. Installer/autoconfigurazione.

8. Test su Linux pulito: installazione, first-run, SMTP/IMAP/Store/Tor e due istanze.

9. V1 ready-to-use e documentazione di rilascio.

# 8. Decisioni ancora rinviate

Fuori dalla critical path V1 restano multipart/BODYSTRUCTURE avanzato, CONDSTORE/HIGHESTMODSEQ, estensioni IMAP avanzate, E2EE multi-recipient/gruppi, key rotation automatica, allegati, cifratura at-rest, correlation resistance e hardening successivo.