# GarlicSMTP
Punto di aggiornamento dello sviluppo

Stato al 9 settembre 2026

Snapshot operativo per preservare continuità, stato dei milestone, decisioni architetturali e punto TDD corrente.

# 1. Stato della conversazione e punto di arresto

La conversazione di sviluppo è ormai lunga e molto densa: contiene codice, output di test, decisioni architetturali, cronologia TDD e checkpoint. Non è disponibile un contatore affidabile della percentuale esatta di contesto residuo, ma la continuità operativa è ancora buona.

Il punto di arresto è preciso: P45 (detect-before-modify Tor) è in corso. È stato appena ottenuto il RED relativo allo stato di configurazione Tor ambiguo. Il GREEN proposto per quel RED non è ancora stato applicato.

P45.4 ambiguous state
RED CONFIRMED
GREEN NON ANCORA APPLICATO

# 2. Backend GarlicSMTP

Il backend è completato e congelato. Non deve essere modificato salvo un difetto funzionale reale e dimostrato. L'obiettivo attuale non è più progettare il core di GarlicSMTP, ma trasformare l'applicazione funzionante in un prodotto installabile, configurabile e verificabile in sicurezza.

SMTP inbound e SMTP outbound.

IMAP.

SQLite mailbox e queue.

Tor SOCKS5 outbound.

Tor Control e Onion Service dinamico.

SAFECOOKIE backend fail-closed.

Ed25519: firma, verifica e trust separato.

X25519 + HKDF + ChaCha20-Poly1305 E2EE.

Capability E2EE e TOFU/pinning della chiave X25519 remota.

Decrypt-before-verify inbound.

Retry semantics della queue.

Flusso reale SMTP -> Store -> IMAP.

Test node-to-node E2EE e rifiuto del cambio fraudolento della chiave remota.

ApplicationBuilder e service layer.

GUI -> backend reale.

La GUI è stata avviata realmente con:

python -m garlicsmtp.gui.application

Dopo l'incidente Tor la suite completa ha raggiunto almeno 1251 test GREEN, senza regressioni GarlicSMTP. Stato: BACKEND FREEZE.

# 3. Architettura installer/autoconfiguratore

L'architettura dell'installer è stata definita e committata in docs/installation-architecture.md, con i principi P1-P46.

venv obbligatorio e Python compatibile; nessun fallback a pip globale, sudo pip, pip --user o break-system-packages.

GarlicSMTP non gira come root; sudo è ammesso solo per veri prerequisiti di sistema.

Detect-before-modify e idempotenza.

Manifest dichiarativo e versionato come fonte di verità.

Rilevamento automatico o semi-automatico delle divergenze.

Installer generato da progetto + manifest, non scritto manualmente come fonte primaria.

Separazione software/stato e ownership dell'utente.

ApplicationPaths.for_user() come layout autoritativo.

First-run basato sullo stato reale e riprendibile.

Credenziali IMAP persistenti senza password di default o plaintext.

Onion identity persistente e mai rigenerata implicitamente.

Tor come prerequisito di sistema; Control locale e SAFECOOKIE obbligatorio.

Cookie path autoritativo ricavato da PROTOCOLINFO.

Accesso al cookie rootless a runtime.

Verifica Tor end-to-end prevista nel first-run.

Stato: COMPLETATO / COMMITTATO.

# 4. Manifest e validator

Sono presenti install/manifest.toml, install/validator.py e tests/test_install_manifest.py. Il manifest descrive attualmente Ubuntu 24.04, apt-get, sudo, /usr/bin/python3, Tor e python3-venv.

Politica Tor Control dichiarata e validata:

Control host       = 127.0.0.1
Control port       = 9051
authentication     = safecookie
cookie_path_source = protocolinfo
runtime rootless   = true

Stato: COMPLETATO per la milestone attuale.

# 5. Pipeline installer fino all'esecuzione di sistema

La catena costruita incrementalmente è:

manifest
   -> machine detection
   -> platform/profile selection
   -> prerequisite detection
   -> installation plan
   -> system action
   -> privilege elevation
   -> injected executor
   -> concrete subprocess boundary

Increment 39 - Real Installation Planning.

Increment 40 - Machine -> Profile Selection.

Increment 41 - System Action Planning.

Increment 42 - Injected System Executor.

Increment 43 - Declarative privilege elevation policy.

Increment 44 - Privilege elevation adapter.

Increment 45 - Concrete runner boundary.

Increment 46 - Planner -> system action wiring.

Increment 47 - System action -> executor wiring.

Ultimo commit noto della catena:

1240a43 Connect system actions to execution

Regola permanente emersa dall'incidente apt-get: i test che toccano un boundary capace di lanciare processi reali devono usare payload intrinsecamente innocui anche se il monkeypatch fallisse. Le azioni privilegiate vengono testate esclusivamente tramite runner fake.

Stato: COMPLETATO / COMMITTATO.

# 6. Tor installer P41-P44

## P41 - Tor Control locale

Endpoint dichiarato: 127.0.0.1:9051. Stato: COMPLETATO / COMMITTATO.

## P42 - SAFECOOKIE obbligatorio

Nessun fallback ad autenticazioni meno sicure. Commit noto:

3992716 Require Tor Control SAFECOOKIE

## P43 - Cookie path deciso da Tor

Il path del cookie è ricavato da PROTOCOLINFO; l'installer non deve copiare arbitrariamente il cookie. Commit:

0cbbfe6 Require Tor advertised cookie path

## P44 - Accesso runtime rootless

GarlicSMTP non deve richiedere root o sudo durante il normale funzionamento. Stato: COMPLETATO / COMMITTATO.

# 7. P45 - Detect-before-modify Tor

P45 è il lavoro corrente. L'architettura distingue quattro situazioni:

Tor assente
    -> installare Tor

Tor presente + configurazione compatibile
    -> riusare senza modifiche

Tor presente + compatibile ma non predisposto
    -> pianificare configurazione minima esplicita

Tor incompatibile / stato ambiguo
    -> FAIL CLOSED con diagnostica

## 7.1 Tor assente - FATTO

Il detector restituisce "absent". Il planner richiede il pacchetto Tor e non interroga la configurazione quando Tor non è installato.

{"packages": ["tor"], "tor_configuration_required": False}

Stato: GREEN.

## 7.2 Tor presente e compatibile - FATTO

Il detector restituisce "compatible" e il planner riusa l'installazione senza modifiche.

{"packages": [], "tor_configuration_required": False}

Stato: GREEN.

## 7.3 Tor presente ma da predisporre - FATTO

Il detector restituisce "configuration_required" e il planner segnala la necessità di configurazione minima esplicita.

{"packages": [], "tor_configuration_required": True}

Stato: GREEN.

## 7.4 Checkpoint P45 parziale

Ultimo checkpoint eseguito:

pytest -q tests/test_install_prerequisites.py
31 passed in 0.98s

git diff --check
pulito

Il diff è confinato a install/prerequisites.py e tests/test_install_prerequisites.py. Le modifiche P45 correnti non sono ancora committate.

## 7.5 Quarto stato: incompatibile / ambiguo - PUNTO ATTUALE

Uno stato incompatibile o ambiguo non deve essere trattato come semplice "configuration_required": deve fallire in modo chiuso e diagnostico.

È stato aggiunto il test test_tor_configuration_state_rejects_ambiguous_configuration ed è stato confermato il RED:

TypeError: detect_tor_configuration_state()
got an unexpected keyword argument 'configuration_state'

1 failed

Il GREEN per questo RED non è ancora stato applicato. Dopo il GREEN dovrà essere caratterizzato anche il caso gemello "incompatible" e il fail-closed dovrà essere propagato al planner. Solo allora P45 potrà essere chiuso, verificato e committato.

# 8. Lavoro ancora da eseguire

## 8.1 Terminare P45

Ambiguous -> fail closed.

Incompatible -> fail closed.

Propagazione del fail-closed al planner.

Related suite e git diff --check.

Eventuale full suite al checkpoint.

Commit di P45.

## 8.2 P46 - Tor first-run E2E verification

Connessione Tor Control.

PROTOCOLINFO.

Verifica SAFECOOKIE.

Cookie leggibile rootless.

Challenge e autenticazione.

ADD_ONION.

Hostname .onion valido.

Persistenza dell'Onion identity.

Gran parte del backend necessario esiste già. Il lavoro futuro riguarda soprattutto l'orchestrazione installer/first-run, senza reinventare Tor Control.

## 8.3 First-run IMAP credentials

Username V1 fisso: garlicsmtp.

Password scelta dall'utente.

Password hashing dedicato; niente hash diretto o cifratura reversibile.

Credential store separato da settings.toml.

Creazione una sola volta e fail-closed su corruzione/permessi insicuri.

Reset password distinto dalla reinstallazione.

Collegamento dell'authenticator persistente all'applicazione.

## 8.4 First-run Onion identity

Verificare/generare l'identità tramite i componenti esistenti.

Mai rigenerarla implicitamente.

Indirizzo canonico V1: garlicsmtp@<onion-hostname>.

test.onion non deve rappresentare l'identità installata.

## 8.5 venv e dipendenze

Usare /usr/bin/python3 secondo il profilo attuale.

venv obbligatorio.

Installare progetto e dipendenze dalla metadata autoritativa.

Nessun global pip, --user o sudo pip.

## 8.6 Post-install verification

Ambiente Python.

Import/package.

Configurazione.

Tor e Onion Service.

Servizi GarlicSMTP.

Fail-closed se l'installazione è incompleta.

## 8.7 Generator e install.sh

Il generator deve produrre l'installer a partire da manifest + metadata del progetto e deve supportare il rilevamento delle divergenze. install.sh viene dopo manifest, validator e generator: non deve diventare la fonte di verità mantenuta manualmente.

## 8.8 Test su Ubuntu 24.04 pulita

Installazione da macchina pulita.

First-run.

Tor.

GUI.

Persistenza.

Secondo avvio e idempotenza.

Comportamento di reinstallazione/upgrade.

## 8.9 Target V1 alpha ready-to-use

Obiettivo finale: installer utilizzabile da un utente non esperto, configurazione automatica o semi-automatica, nessuna modifica manuale pericolosa richiesta e documentazione aggiornata alla release.

# 9. Quadro sintetico

| Area | Stato |
| --- | --- |
| GarlicSMTP backend | DONE / FROZEN |
| Application/service layer | DONE |
| GUI components | DONE |
| GUI -> backend real integration | DONE |
| Installer architecture P1-P46 | DONE |
| Manifest/validator baseline | DONE |
| Installer execution pipeline | DONE |
| Tor P41 | DONE |
| Tor P42 | DONE |
| Tor P43 | DONE |
| Tor P44 | DONE |
| Tor P45 | IN PROGRESS |
| Tor P46 installer side | PENDING |
| First-run credentials | PENDING |
| First-run Onion verification | PENDING |
| venv/dependencies | PENDING |
| Post-install verification | PENDING |
| Generator/install.sh | PENDING |
| Clean Ubuntu validation | LATER |
| V1 alpha ready-to-use | TARGET |

# 10. Punto esatto di ripresa

Alla ripresa dello sviluppo non si deve saltare a P46. Il prossimo singolo passo è:

GREEN del RED P45.4: "ambiguous Tor configuration -> fail closed".

Subito dopo: characterization del caso "incompatible", propagazione del fail-closed al planner, checkpoint P45 e commit. Solo a P45 completamente chiuso si passa a P46.