# GarlicSMTP — Validazione Alpha

Snapshot completo per ripresa dello sviluppo

Stato consolidato al 17 settembre 2026

Documento di handoff destinato a riesumare il progetto in una nuova chat mantenendo architettura, vincoli, metodologia TDD, decisioni già prese e stato reale della validazione su Ubuntu 24.04. Il contenuto consolida i precedenti documenti di riepilogo/snapshot forniti nel progetto e gli avanzamenti effettuati successivamente nella presente chat.

Perimetro: questo snapshot termina con il congelamento della versione attuale dopo la validazione end-to-end. La richiesta successiva relativa alla creazione di un launcher/icona sul Desktop non è inclusa, per esplicita richiesta.

# 0. Istruzione di ripresa per una nuova chat

Usare questo documento come fonte di riallineamento operativo. La baseline descritta qui è congelata e funzionante. Non riaprire aree già chiuse senza un difetto reale riproducibile. Prima di generare codice, correzioni o valutazioni tecniche, ispezionare sempre il sorgente necessario e i test pertinenti.

Punto di ripresa: la fase “virgin Ubuntu 24.04 → ./install.sh → first-run → GUI/CLI → Tor → invio/ricezione reale” è conclusa. Full suite GREEN. Development WSL e VM production verificati. Il prossimo lavoro deve partire come nuova fase e non come continuazione di un bug rimasto aperto.

Prompt di ripresa consigliato: “Riprendiamo GarlicSMTP dallo snapshot del 17 settembre 2026. La baseline alpha è congelata, full suite GREEN e validata end-to-end su Ubuntu 24.04. Prima di qualsiasi modifica ispeziona codice e test reali e procedi con TDD incrementale RED → GREEN minimo.”

# 1. Regole operative permanenti

Sviluppo strettamente incrementale: osservazione reale o singolo test focalizzato → RED confermato → GREEN minimo → test mirati/correlati → full suite → verifica reale sulla VM quando il boundary è di sistema.

Non sovraingegnerizzare: niente astrazioni speculative, refactoring cosmetici o logica preventiva non richiesta da un comportamento concreto.

Prima di proporre codice o correzioni, leggere l’implementazione reale e i test esistenti. Non inventare firme, path, package name, dipendenze o convenzioni.

Non creare RED artificiali quando il comportamento esiste già; usare characterization test GREEN quando appropriato.

Usare runner/subprocess fake nei test di installer e system boundary. Le azioni privilegiate non devono essere realmente eseguite dai test.

Non modificare aree già chiuse durante fix non correlati. Il backend applicativo è considerato congelato salvo difetto funzionale reale e dimostrato.

Per la validazione installer: fermarsi al primo errore reale della macchina vergine, riprodurlo con un test focalizzato, applicare il fix minimo, poi riprendere la stessa catena reale.

Non usare sudo ./install.sh come invocazione normale. L’utente esegue ./install.sh; solo le azioni di sistema che lo richiedono elevano internamente i privilegi.

ApplicationPaths.for_user() è il layout autoritativo dell’installazione reale; il development mantiene un percorso/configurazione espliciti e separati.

Non usare git add .; mantenere sotto controllo i file effettivamente coinvolti.

# 2. Baseline del progetto e stato del core

GarlicSMTP è un’applicazione Python 3.12 orientata alla messaggistica SMTP privata su Tor Onion Services. Il package applicativo è garlicsmtp; il package installer è install. Il core/backend era già stato completato e congelato nei precedenti snapshot prima della fase di autoinstallazione.

SMTP inbound e outbound.

IMAP e store mailbox SQLite.

Queue persistente e QueueWorker con semantica di retry.

Tor SOCKS5 outbound, Tor Control e Onion Service dinamico.

SAFECOOKIE fail-closed.

Ed25519 per firma/verifica/trust.

X25519 + HKDF + ChaCha20-Poly1305 per E2EE, capability discovery e TOFU/pinning.

Decrypt-before-verify inbound e rifiuto di cambi fraudolenti della chiave remota.

ApplicationBuilder, service layer e GUI collegata al backend reale.

Flusso reale SMTP → Store → IMAP e test node-to-node già consolidati.

Dipendenze di progetto rilevanti: dnspython >=2.8,<3; PySide6 >=6.11,<7; cryptography >=46,<47. Versione package osservata durante l’installazione: GarlicSMTP 0.1.0a0 / progetto 0.1.0-alpha.

[project.scripts]
garlicsmtp = "garlicsmtp.cli:main"

[project.gui-scripts]
garlicsmtp-gui = "garlicsmtp.gui.application:main"

# 3. Architettura installer consolidata

L’installer segue i principi definiti nei precedenti documenti di architettura: venv obbligatorio, nessun pip globale, applicazione mai eseguita come root, detect-before-modify, idempotenza, manifest dichiarativo e separazione fra software/stato utente e modifiche di sistema.

## 3.1 Ordine delle fasi

CHECK → SYSTEM PREREQS → PYTHON → CREATE VENV → INSTALL DEPS → VERIFY ENV → FIRST-RUN → VERIFY GARLICSMTP → COMPLETE

## 3.2 Layout utente

ApplicationPaths.for_user() usa come root ~/.local/share/garlicsmtp/. Il venv installato è quindi ~/.local/share/garlicsmtp/venv. La configurazione runtime è sotto ~/.local/share/garlicsmtp/config/settings.toml.

## 3.3 Manifest Ubuntu 24.04

Il profilo supportato e realmente validato è Ubuntu 24.04 con apt-get e sudo. Il manifest mantiene intenzionalmente il package generico python3-venv; su Ubuntu 24.04 apt risolve anche il componente python3.12-venv necessario a ensurepip.

[[platform.profiles]]
id = "ubuntu"
version_id = "24.04"
package_manager = "apt-get"
privilege_elevation = "sudo"

[platform.profiles.python]
executable = "/usr/bin/python3"

[platform.profiles.system_prerequisites.python_venv]
required = true
package = "python3-venv"

## 3.4 Tor

Il profilo configura Tor Control su 127.0.0.1:9051 con SAFECOOKIE. Il runtime user viene aggiunto al gruppo debian-tor quando necessario; l’installer esegue runtime-config e first-run tramite sudo -u <runtime_user> -- ... per ottenere un processo con i gruppi supplementari aggiornati. La configurazione Tor è detect-before-modify e idempotente.

# GarlicSMTP Tor Control
ControlPort 127.0.0.1:9051

# 4. First-run, runtime config e credenziali

garlicsmtp.install_runtime_config rileva il runtime Tor e crea/valida la configurazione utente.

La configurazione installata richiede Tor enabled, Control enabled, endpoint 127.0.0.1:9051, SAFECOOKIE e cookie /run/tor/control.authcookie.

garlicsmtp.install_first_run gestisce il first-run e le credenziali IMAP; stdin vuoto viene interpretato come None.

ImapCredentialStore.validate() rifiuta symlink, richiede mode 0600, JSON valido, campi obbligatori, username garlicsmtp e struttura scrypt valida.

reset_password() e PersistentImapAuthenticator.authenticate() passano dalla validazione dello store.

Il comportamento di resume/idempotenza del first-run è coperto dai test.

[tor]
control_enabled = true
control_host = "127.0.0.1"
control_port = 9051
cookie_file = "/run/tor/control.authcookie"

# 5. Validazione reale su Ubuntu 24.04 vergine

La fase di clean install è stata eseguita su una VM Ubuntu 24.04 partendo da una macchina vergine, senza preinstallare manualmente i prerequisiti gestiti dal manifest. Ogni failure reale è stata usata per guidare un ciclo TDD focalizzato.

## 5.1 Bug reale #1 — falso positivo del probe Python venv

Sintomo: /usr/bin/python3 importava venv ma la creazione del venv falliva perché ensurepip non era disponibile. Il vecchio probe considerava sufficiente import venv.

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available.
...
Failing command: .../venv/bin/python3

Fix TDD: probe_python_venv_available() verifica ora il comportamento realmente necessario con python -m ensurepip --version e controlla il return code. Il piano ha quindi installato python3-venv prima della creazione del venv. Manifest invariato.

## 5.2 Bug reale #2 — Tor ControlPort non collegato al production boundary

Sintomo: Tor era installato e bootstrapped, ma runtime-config falliva con TorControlConnectionError. /etc/tor/torrc non conteneva ControlPort TCP; era presente solo il control socket Unix.

Root cause: execute_machine_system_installation() aveva il supporto alla configurazione Tor, ma run_installation()/execute_installation() non fornivano in produzione il detector tor_configuration_compatible. La composizione terminava quindi senza provisioning del ControlPort.

Fix TDD: aggiunto probe_tor_configuration_compatible(torrc_path, control_host, control_port) e costruzione del detector zero-arg al composition boundary usando il profilo selezionato. Verificata idempotenza: managed block una sola volta e nessun restart Tor non necessario al secondo ./install.sh.

## 5.3 Bug reale #3 — dipendenza Qt/XCB mancante

Sintomo al primo avvio GUI: Qt trovava il plugin xcb ma non riusciva a caricarlo. ldd sul libqxcb.so mostrava una sola dipendenza mancante: libxcb-cursor.so.0.

qt.qpa.plugin: From 6.5.0, xcb-cursor0 or libxcb-cursor0 is needed...
libxcb-cursor.so.0 => not found

Fix TDD: introdotto un prerequisito generico di shared library. shared_library_exists() usa ctypes.util.find_library; build_installation_plan(), build_detected_installation_plan(), execute_machine_system_installation(), execute_installation() e run_installation() propagano il detector. Il manifest Ubuntu dichiara xcb-cursor → libxcb-cursor0. La VM ha installato solo il nuovo prerequisito necessario e ldd non ha più riportato “not found”.

[platform.profiles.system_prerequisites.qt_xcb_cursor]
required = true
library = "xcb-cursor"
package = "libxcb-cursor0"

## 5.4 Bug reale #4 — sessione grafica con gruppi supplementari stale

Sintomo: la GUI mostrava “Operation failed” dopo Start; il terminale arrivava a “SMTP Server listening”, ma non a “Runtime ready”. Il cookie /run/tor/control.authcookie era debian-tor:debian-tor mode 0640. Il database gruppi includeva ubuntu in debian-tor, ma la sessione grafica corrente no.

Diagnosi: non era un bug del core né dell’installer persistente. La sessione desktop era precedente all’aggiunta al gruppo. Un vero logout/login grafico ha aggiornato i gruppi supplementari. Dopo il nuovo login: SMTP, IMAP, QueueWorker e Runtime ready; GUI Running; invio/ricezione reali riusciti.

## 5.5 Bug reale #5 — GUI production usava i development paths

Sintomo iniziale sulla VM: runtime e onion funzionavano, ma il pannello Tor mostrava Unavailable, Control Disabled, Authentication DISABLED e “Tor control is disabled”. La settings.toml installata era invece corretta.

Root cause: ApplicationBuilder() usa per default ApplicationPaths.for_development(), il cui settings_file è <project_root>/config/default.toml. La GUI production costruiva ApplicationBuilder() senza passare i user paths.

Fix TDD iniziale: production GUI instradata verso ApplicationPaths.for_user(). Questo ha corretto la VM ma ha fatto emergere una regressione development, affrontata separatamente come descritto nella sezione successiva.

# 6. Separazione definitiva GUI development / production

L’analisi ha mostrato che lo stesso console script garlicsmtp-gui è un entrypoint di packaging e non può distinguere in modo robusto un editable/development environment da un’installazione reale. Sono state escluse euristiche fragili basate su cwd, .git o path del modulo.

## 6.1 Contratti finali

| Contesto | Comando | Paths/configurazione |
| --- | --- | --- |
| Development | python -m garlicsmtp.gui | ApplicationPaths.for_development() → config/default.toml |
| Production | garlicsmtp-gui | main() → run_gui() → ApplicationPaths.for_user() → settings.toml |

## 6.2 Implementazione finale

build_view_model(*, paths=None) passa esattamente paths ad ApplicationBuilder. Se None, il costruttore reale di ApplicationBuilder seleziona ApplicationPaths.for_development().

def build_view_model(*, paths=None):
    context = ApplicationBuilder(
        paths=paths,
    ).build()

run_gui(argv=None, *, paths=None) accetta un override esplicito; in assenza di override usa ApplicationPaths.for_user(), preservando il comportamento production del console script.

view_model = build_view_model(
    paths=(
        paths
        if paths is not None
        else ApplicationPaths.for_user()
    ),
)

È stato aggiunto garlicsmtp/gui/__main__.py, modellato sul pattern già esistente di garlicsmtp/cli/__main__.py, per fornire il launcher development esplicito.

python -m garlicsmtp.gui
    → run_gui(paths=ApplicationPaths.for_development())

Test aggiunti/caratterizzati: run_gui usa user paths per default; run_gui usa i paths forniti; build_view_model usa i paths forniti; il modulo garlicsmtp.gui avvia la GUI con development paths. Dopo il GREEN, test GUI e full suite sono risultati verdi.

# 7. Stato reale finale verificato

## 7.1 Development WSL

Repository in /mnt/c/garlicsmtp con .venv attiva.

ApplicationBuilder() puro risolve settings_file su /mnt/c/garlicsmtp/config/default.toml.

Tor development: enabled=True, control_enabled=True, control 127.0.0.1:9051, require_safecookie=True, cookie_file=/run/tor/control.authcookie.

Avvio corretto development: python -m garlicsmtp.gui.

Tor status GUI corretto; invio e ricezione mail funzionanti.

## 7.2 VM Ubuntu 24.04 production

./install.sh completa l’installazione da macchina vergine e resta idempotente ai run successivi.

Venv installato sotto /home/ubuntu/.local/share/garlicsmtp/venv.

CLI installata e avviabile dal venv.

GUI installata e avviabile tramite garlicsmtp-gui / entrypoint del venv.

Tor Control 127.0.0.1:9051 operativo; SAFECOOKIE leggibile dal runtime user dopo refresh della sessione; Tor status GUI verde.

GUI passa a Running e mostra SMTP/IMAP/Queue operativi.

Invio e ricezione reali attraverso l’indirizzo onion verificati con successo.

Ultima regressione production eseguita dopo la separazione development/production: funzionamento corretto.

## 7.3 Test

Dopo le ultime modifiche è stata eseguita la full suite ed è GREEN. Non viene fissato qui un numero di test perché nell’ultima conferma è stato riportato lo stato GREEN senza un conteggio finale; evitare di inventare un totale.

# 8. Comandi operativi da ricordare

## 8.1 Installazione production

cd <repository GarlicSMTP>
./install.sh

Non usare sudo ./install.sh. L’elevazione avviene internamente solo per i prerequisiti di sistema.

## 8.2 Avvio GUI production

/home/ubuntu/.local/share/garlicsmtp/venv/bin/garlicsmtp-gui

## 8.3 Avvio GUI development

cd /mnt/c/garlicsmtp
source .venv/bin/activate
python -m garlicsmtp.gui

## 8.4 Avvio CLI development già documentato

python -m garlicsmtp.cli

# 9. Invarianti e decisioni da non perdere

Il manifest Ubuntu 24.04 mantiene python3-venv; non sostituirlo con python3.12-venv solo perché apt lo installa come dipendenza.

La disponibilità venv è definita operativamente dalla disponibilità di ensurepip, non dal solo import del modulo venv.

Tor Control deve essere rilevato/configurato prima del runtime; SAFECOOKIE resta obbligatorio.

La configurazione Tor gestita deve essere idempotente e non duplicare il managed block.

Il runtime user boundary usa sudo -u <runtime_user> -- ... per ottenere gruppi supplementari aggiornati nelle fasi lanciate dall’installer.

Una sessione grafica già aperta prima dell’aggiunta a debian-tor può richiedere logout/login; aprire un nuovo terminale nella stessa sessione non è sufficiente.

Il prerequisito Qt libxcb-cursor0 è dichiarato come shared-library prerequisite generico, non come special case hardcoded nel planner.

build_view_model è riutilizzabile e non deve forzare for_user(). La scelta production appartiene a run_gui()/main; la scelta development appartiene al launcher di modulo.

garlicsmtp-gui è l’entrypoint production anche se viene eseguito da una .venv editable. Per development usare python -m garlicsmtp.gui.

La baseline corrente è congelata: niente ulteriori “pulizie” preventive.

# 10. Portabilità Linux: previsione, non support matrix

Il core applicativo, essendo prevalentemente Python con Tor via SOCKS/Control e Qt/PySide6, ha buone prospettive di portabilità su altre distro moderne. Tuttavia l’installer validato è specifico per Ubuntu 24.04: apt-get, nomi pacchetti, tor@default.service, debian-tor, /etc/tor/torrc e /run/tor/control.authcookie sono dettagli di distribuzione. Non dichiarare altre distro “supportate” senza una validazione su VM vergine e relativo profilo manifest. La portabilità futura dovrebbe essere ottenuta aggiungendo profili dichiarativi, non if sparsi nel codice.

# 11. Stato delle aree precedenti

| Area | Stato |
| --- | --- |
| Backend SMTP/IMAP/Store/Queue/E2EE/Tor | CONGELATO / funzionante |
| Application/service layer | Completato per baseline alpha |
| GUI ↔ backend reale | Validato |
| First-run e credenziali | Validato |
| Packaging entrypoint CLI/GUI | Validato |
| Installer/generator/install.sh | Validato su Ubuntu 24.04 |
| Tor provisioning/SAFECOOKIE | Validato |
| Qt/XCB runtime prerequisite | Validato |
| Idempotenza installazione | Validata |
| Development GUI paths | Validati |
| Production GUI paths | Validati |
| Invio/ricezione onion reale | Validato |
| Full regression suite | GREEN |

# 12. Cronologia sintetica della fase di validazione alpha

Partenza dalla baseline installer/generator già consolidata nei precedenti snapshot e avvio del clean test Ubuntu 24.04.

Correzione detection Python venv/ensurepip.

Correzione wiring production della configurazione Tor ControlPort.

Introduzione del prerequisito shared-library per libxcb-cursor0 e ripristino dell’avvio Qt.

Diagnosi del problema di gruppi supplementari stale nella sessione grafica e verifica dopo logout/login.

Correzione dei paths della GUI production verso settings.toml installata.

Individuazione della regressione development introdotta dal fix production.

Separazione esplicita degli entrypoint: python -m garlicsmtp.gui per development; garlicsmtp-gui per production.

Full suite GREEN e verifica reale finale sia WSL development sia VM Ubuntu production, incluso invio/ricezione onion.

Congelamento della versione attuale.

# 13. File/aree coinvolte nella fase corrente

Elenco orientativo basato sui sorgenti effettivamente ispezionati/modificati durante la fase. Una nuova chat deve comunque leggere il repository corrente prima di proporre modifiche.

install/prerequisites.py — probe venv/ensurepip, shared_library_exists, planning prerequisiti.

install/system.py — propagazione detector e installazione prerequisiti di sistema/Tor.

install/installer.py — composition boundary, profilo Tor, detector e runtime-user actions.

install/manifest.toml — profilo Ubuntu 24.04, python3-venv, Tor Control, qt_xcb_cursor/libxcb-cursor0.

garlicsmtp/runtime_config.py e garlicsmtp/install_runtime_config.py — configurazione runtime Tor.

garlicsmtp/configuration.py — TorSettings, ConfigurationLoader, ApplicationPaths.

garlicsmtp/application/builder.py — default development paths e costruzione context/provider/service.

garlicsmtp/gui/application.py — build_view_model, run_gui, main e boundary paths.

garlicsmtp/gui/__main__.py — nuovo launcher development esplicito.

tests/test_install_prerequisites.py, tests/test_install_system.py, tests/test_install_installer.py, tests/test_install_manifest.py — regressioni installer.

tests/test_gui_application.py e tests/test_gui_main.py — contratti GUI production/development.

# 14. Fonti documentali consolidate

Questo snapshot è stato redatto usando come base i documenti di continuità forniti all’inizio della chat e aggiornandoli con i risultati effettivamente ottenuti durante la successiva validazione. I principali documenti di origine disponibili sono:

GarlicSMTP_handoff_2026-09-15.docx — handoff immediatamente precedente al clean-install e primo failure ensurepip.

GarlicSMTP_Snapshot_Ripresa_Completa_15_09_26.docx — snapshot di ripresa precedente.

GarlicSMTP_Snapshot_Ripresa_Completa_09_09_26.docx — architettura, roadmap e stato milestone precedenti.

GarlicSMTP_Punto_di_Aggiornamento_Sviluppo_09_09_26.docx — stato installer/Tor detect-before-modify.

GarlicSMTP_Riepilogo_Tecnico_versione2_06 09 26.docx e GarlicSMTP_Architettura_e_Funzionamento_versione2_06 09 26.docx — baseline tecnica/architetturale.

GarlicSMTP_Metodologia_Ingegneristica_versione2_06 09 26.docx — metodologia di sviluppo e vincoli operativi.

# 15. Punto finale e criterio di ripresa

La versione descritta da questo documento è congelata e considerata una baseline alpha funzionante su Ubuntu 24.04. Non risultano punti aperti della precedente scaletta “autoinstall + first run + avvio reale”. Ogni nuova implementazione deve essere trattata come requisito successivo e valutata separatamente: prima chiarimento del comportamento desiderato, poi ispezione del codice/test esistenti, quindi eventuale scaletta e TDD incrementale.

Esclusione esplicita: non è documentata né pianificata qui la richiesta successiva relativa alla creazione di un’icona/launcher sul Desktop durante l’installazione.