# GarlicSMTP
Snapshot completo per ripresa dello sviluppo

Stato consolidato al 9 settembre 2026 - dopo chiusura P45

Documento di handoff destinato a riallineare una nuova chat/ramo senza perdere roadmap, vincoli, architettura, TDD e stato Git.

# 0. Istruzione di ripresa per la nuova chat

Questo snapshot è la fonte di riallineamento operativo. Alla nuova chat, leggere prima questo documento e riprendere dal milestone successivo a P45. Non riaprire il backend congelato e non anticipare generator/install.sh.

PUNTO DI RIPRESA:
Commit HEAD noto: d86ce64 Add Tor configuration state detection
P45: COMPLETATO / COMMITTATO
Suite completa: 1273 passed in 25.81s
Prossimo milestone: P46 - Tor first-run E2E verification
Prima azione P46: ispezione del codice e dei test reali; poi un singolo RED focalizzato.

Prompt consigliato nella nuova chat: "Proseguiamo GarlicSMTP dal commit d86ce64. P45 è concluso. Leggi questo snapshot e iniziamo P46 seguendo rigorosamente il TDD incrementale, senza modificare il backend congelato."

# 1. Ambiente e repository

Shell principale: WSL, prompt tipico (.venv) giuliano@LAPTOP-Giuliano:/mnt/c/garlicsmtp$.

Host: Ubuntu 24.04.4 LTS, ID=ubuntu, ID_LIKE=debian, codename noble.

Python: 3.12.3; venv attiva /mnt/c/GarlicSMTP/.venv/bin/python3; system Python /usr/bin/python3.

Il system Python dispone del modulo venv.

Tor attuale: 0.4.9.11-0ubuntu0.24.04.1; tor-geoipdb stessa versione.

apt-get e apt presenti.

ripgrep/rg non installato: per ispezione usare grep; non installare rg solo per comodità.

Stato Git al termine di P45:

d86ce64 (HEAD -> main) Add Tor configuration state detection
Untracked intenzionalmente fuori dal commit:
  GarlicSMTP_Punto_di_Aggiornamento_Sviluppo_09_09_26.docx
  python -m garlicsmtp.gui.application.txt

# 2. Regole di collaborazione e metodologia

TDD incrementale rigoroso: ispezionare sorgente/test reali prima delle modifiche; un RED focalizzato; confermare RED; minimo GREEN; test mirati; checkpoint related/full suite.

Non fare overengineering, astrazioni speculative o refactor cosmetici. Se una modifica è solo formattazione, saltarla.

Propagare le dipendenze un layer alla volta e caratterizzare la retrocompatibilità.

Non fabbricare RED quando il comportamento esiste già: characterization GREEN è accettabile e preferibile.

Per test di interoperabilità/framing usare client di protocollo reali quando appropriato (es. smtplib).

Non introdurre cache/servizi senza prima ispezionare l'architettura e scrivere un RED.

Per modifiche test non banali preferire funzioni di test complete, non frammenti da incollare.

Il codice corrente è funzionale: il pipeline sviluppato è protetto. Non alterarlo senza un difetto funzionale dimostrato.

Durante il lavoro installer distinguere sempre: read-only inspection; repository modification; user-home modification; system modification requiring privileges.

Autoinstallazione/autoconfigurazione deve essere precisa, fail-closed e verificata automaticamente; non affidarsi a validazioni manuali dell'utente.

Manifest + validator + generator sono la fonte di verità. Non partire da install.sh.

L'utente ha scelto di continuare con il livello di automazione attuale; non aumentarlo autonomamente.

Boundary test: payload intrinsecamente innocuo anche se il monkeypatch fallisse. Azioni privilegiate solo tramite fake runner.

Nei comandi shell evitare placeholder letterali tra <...>; fornire path/comandi esatti.

## 2.1 File utente da ignorare

Il file non tracciato "python -m garlicsmtp.gui.application.txt" è un promemoria personale innocuo. Non modificarlo, cancellarlo, aggiungerlo o committarlo. Ignorarlo completamente quando appare in git status.

Esistono inoltre copie DOCX non tracciate con nomi URL-encoded. Non includerle nei commit installer. Non usare git add .

# 3. Architettura core GarlicSMTP

Modello messaggio:

MailMessage
  envelope: Envelope
      sender: str
      recipients: list[str]
  headers: MailHeaders
      fields: dict[str, str]
  body: str

Envelope separato dal contenuto RFC5322. Metadata minimization: il composer aggiunge solo Subject se presente; non aggiunge automaticamente From/To/Date/Message-ID/Received/X-Mailer/User-Agent/Return-Path.

Stati verifica firma:

UNSIGNED
UNKNOWN_KEY
VERIFIED
INVALID

Validità crittografica della firma e trust sono concetti distinti.

## 3.1 ApplicationBuilder e flusso E2EE outbound

ApplicationBuilder.build()
  -> paths.create_directories()
  -> settings
  -> logger/event hub
  -> MessageStore(SQLite)
  -> QueueManager(SQLite)
  -> FileEncryptionKeyStore(root_dir / encryption_keys.json)
  -> TransportManager(OnionTransport default; callback pins same store)
  -> Pipeline(LoggerStage -> DeliveryStage con MessageEncryptor, stesso key store, first-contact discovery)
  -> signing.key
  -> encryption.key
  -> GARLICSMTP-E2EE capability
  -> FileTrustStore + verifier
  -> SMTPServer
  -> IMAPServer
  -> QueueWorker
  -> optional OnionServiceManager
  -> Tor status/monitor
  -> Runtime
  -> ApplicationContext

Il callback del builder è specifico per OnionTransport: non generalizzare a trasporti arbitrari.

DeliveryStage:

Chiave remota pinned -> cifra -> queue.

Nessuna chiave + discovery -> discovery, rilettura store, cifra -> queue.

Ancora nessuna chiave -> reject/no queue.

Dipendenze E2EE assenti -> compatibilità legacy plaintext; il builder reale però le fornisce.

Il return del callback non è autoritativo: il key store è la fonte TOFU.

## 3.2 E2EE e invarianti di sicurezza

MessageEncryptor usa ephemeral X25519, HKDF SHA256 info 'GarlicSMTP E2EE v1', ChaCha20Poly1305.

Plaintext cifrato: JSON di headers/body originali.

Envelope sender + recipients ordinati sono AAD.

Outer message contiene solo X-GarlicSMTP-Encryption e body base64 ciphertext; envelope invariato.

Inbound: rileva header -> decrypt con encryption.key locale -> plaintext -> verifica Ed25519 -> DeliveryStage -> mailbox.

Decrypt prima della verifica firma.

Onion identity, Ed25519 signing e X25519 encryption sono identità/chiavi separate.

Firma include envelope e ordine recipients; E2EE autentica envelope come AAD.

Chiavi private persistenti: no symlink, permessi stretti, scritture atomiche.

OnionTransport rifiuta recipient onion hosts misti.

Capability parser strict/closed; capability remota malformata o cambiata viene rifiutata prima di MAIL/RCPT/DATA.

Pin remoto non viene sovrascritto silenziosamente.

Trust Ed25519 separato dal pin endpoint X25519.

Errori mutabili di chiave/capability remota non devono cancellare permanentemente la queue.

Outbound queue contiene ciphertext; unknown key non parcheggia plaintext.

First-contact pin prima di encrypt/enqueue.

Generic transports non diventano implicitamente E2EE.

Chiave capability pubblicizzata deve coincidere con la chiave di decryption inbound.

Inbound encrypted è fail-closed.

Cambio X25519 sullo stesso onion -> temporary failure, nessun overwrite, nessuna delivery, queue mantenuta.

## 3.3 QueueWorker

TemporaryDeliveryError -> attempts++, retry metadata, nack, re-raise
PermanentDeliveryError -> ack/remove, re-raise
True -> ack
False -> nack

# 4. Backend freeze e GUI

CAPABILITY/IDLE DONE.

UIDVALIDITY persistent DONE.

Lifecycle/shutdown: nessun gap concreto.

HIGHESTMODSEQ intenzionalmente non supportato V1.

Tor/E2EE hardening DONE.

IMAP auth wiring DONE.

SMTP -> Store -> IMAP real E2E DONE.

Backend freeze raggiunto e committato.

Application/service layer DONE.

GUI functionality DONE.

GUI -> backend real integration characterization test GREEN.

Test node-to-node in tests/test_onion_end_to_end_local.py: 4 test; usano TCP reale e LocalSocksClient solo come redirect localhost.

Comando GUI verificato:

python -m garlicsmtp.gui.application

La GUI si apre correttamente. Ctrl+C termina il processo foreground. Non esistono ancora [project.scripts] / [project.gui-scripts]; CLI/server e GUI sono entry point di modulo separati. Non correggere prima della fase launcher/install.

# 5. Configurazione, auth e path

ApplicationPaths.for_user() è autoritativo per V1:

~/.local/share/garlicsmtp/
├── config/
│   └── settings.toml
├── data/
│   └── mailboxes.db
├── state/
│   ├── queue.db
│   ├── onion-service.key
│   └── logs/
└── cache/

Non migrare/riordinare il layout ora.

IMAP protocol/server default: RejectingAuthenticator.

MemoryAuthenticator è solo nei test; non esiste ancora un meccanismo persistente first-run per le credenziali.

Builder local domains include settings defaults e hostname Onion reale via registration.

Compose default sender diventa garlicsmtp@<hostname> dal Tor status.

Default settings includono hostname garlicsmtp.local e local_domain test.onion; non fare cleanup solo per installer.

# 6. Architettura installer P1-P46 già committata

Documento baseline: docs/installation-architecture.md, 592 linee, P1-P46 presenti, baseline 2026-09-06.

## 6.1 P1-P18

P1 venv isolato obbligatorio; Python compatibile; nessun global pip/sudo pip/pip --user/break-system-packages.

P2 GarlicSMTP mai root; sudo solo per prerequisiti di sistema.

P3 detect before modify.

P4 idempotenza; nessuna rigenerazione distruttiva.

P5 fasi verificabili: CHECK -> SYSTEM PREREQS -> PYTHON -> CREATE VENV -> INSTALL DEPS -> VERIFY ENV -> FIRST-RUN -> VERIFY GARLICSMTP -> COMPLETE.

P6 versioni/dipendenze deterministiche da metadata autoritativa.

P7 niente curl|sh.

P8 manifest install/release dichiarativo e versionato.

P9 divergence detection automatica/semi-automatica.

P10 installer generato: PROJECT + MANIFEST -> GENERATOR -> installer.

P11 documentazione contemporanea/versionata.

P12 upgrade != reinstall.

P13 software/state separation.

P14 user ownership.

P15 permessi restrittivi sui segreti.

P16 ApplicationPaths.for_user autoritativo.

P17 nessuna scrittura persistente fuori dal layout dichiarato.

P18 cambi layout tramite migrazioni esplicite.

## 6.2 P19-P31 first-run/auth

P19 first-run da stato reale, non solo flag.

P20 nessun secret default/condiviso.

P21 secret crittografici generati dai componenti responsabili esistenti.

P22 creazione != rigenerazione.

P23 config generata minima.

P24 config esistente mai sovrascritta silenziosamente.

P25 first-run resumable/phase-aware.

P26 credenziali IMAP locali persistenti; password scelta al first-run; niente default/plaintext.

P27 password hashing dedicato con algoritmo+parametri+salt+derived hash; algoritmo ancora da decidere.

P28 credential file separato da settings.toml; path da esporre tramite ApplicationPaths.

P29 create once; no implicit regeneration; corruzione/permessi insicuri -> fail.

P30 password reset != reinstall.

P31 auth backend separato dal protocollo.

Username IMAP V1 fisso: garlicsmtp. L'hostname Onion non è lo username.

## 6.3 P32-P38 Onion identity

P32 Onion Service è l'autorità dell'identità di rete.

P33 indirizzo canonico V1: garlicsmtp@<onion-hostname>.

P34 test.onion non è identità installata.

P35 Onion identity persistente e mai rigenerata implicitamente.

P36 GUI sender derivato dal backend; installer non scrive il sender.

P37 IMAP auth identity distinta da Onion identity.

P38 first-run completo solo dopo verifica dell'identità Onion reale quando Tor è abilitato.

## 6.4 P39-P46 Tor

P39 Tor è prerequisito di sistema, non dipendenza Python.

P40 GarlicSMTP possiede il lifecycle Onion Service; niente duplicazione HiddenService statica in torrc.

P41 Tor Control solo locale.

P42 SAFECOOKIE obbligatorio.

P43 cookie path pubblicizzato da Tor è autoritativo; non copiare il cookie.

P44 accesso SAFECOOKIE senza root a runtime; no world-readable/no sudo app.

P45 detect-before-modify: assente/install; compatibile/reuse; compatibile non predisposto/config minima; incompatibile/ambiguo/fail.

P46 first-run Tor E2E: Control -> PROTOCOLINFO -> SAFECOOKIE -> cookie readable -> challenge -> auth -> ADD_ONION -> valid onion -> identity persisted.

# 7. Packaging metadata

[project]
name = "GarlicSMTP"
version = "0.1.0-alpha"
requires-python = ">=3.12"
dependencies = [
  "dnspython>=2.8,<3",
  "PySide6>=6.11,<7",
  "cryptography>=46,<47",
]

requirements.txt duplica le runtime dependencies.

Nessun setup.py/setup.cfg/lock rilevato.

garlicsmtp/cli/__main__.py esiste.

Nessun [project.scripts] / [project.gui-scripts].

Versione duplicata tra pyproject.toml e garlicsmtp/__init__.py (0.1.0-alpha).

Non correggere le duplicazioni adesso; P9 validator/divergence detection verrà affrontato più avanti.

# 8. Installer implementato e commit principali

Manifest/validator baseline già committato:

install/manifest.toml

install/validator.py

tests/test_install_manifest.py

Nota test: tests/test_install_manifest.py possiede un helper locale load_install_manifest() senza argomenti; la funzione production load_install_manifest(manifest_path) richiede invece il path esplicito.

Manifest corrente:

schema_version = 1

[platform]
os = "linux"

[[platform.profiles]]
id = "ubuntu"
version_id = "24.04"
package_manager = "apt-get"
privilege_elevation = "sudo"

[platform.profiles.python]
executable = "/usr/bin/python3"

[platform.profiles.system_prerequisites.tor]
required = true
command = "tor"
package = "tor"

[platform.profiles.system_prerequisites.tor.control]
host = "127.0.0.1"
port = 9051
authentication = "safecookie"
cookie_path_source = "protocolinfo"

[platform.profiles.system_prerequisites.tor.control.cookie_access]
runtime_user_rootless = true

[platform.profiles.system_prerequisites.python_venv]
required = true
command = "python3"
package = "python3-venv"

Commit/incrementi consolidati:

Document installation architecture baseline.

Add installation manifest validation.

Add system prerequisite installation planning.

Add installation environment detection.

Increment 39: Connect environment detection to installation planning.

Increment 40: Connect platform detection to installation planning.

Increment 41: Add validated system installation actions.

Increment 42: Add injected system action executor.

Increment 43: Declare privilege elevation policy.

Increment 44: Add privilege elevation adapter.

Increment 45: 9ffd314 Add concrete system execution boundary.

Increment 46: 7b7bdc4 Connect machine planning to system actions.

Increment 47: 1240a43 Connect system actions to execution.

P42: 3992716 Require Tor Control SAFECOOKIE.

P43: 0cbbfe6 Require Tor advertised cookie path.

P44: Require rootless Tor cookie access.

P45: d86ce64 Add Tor configuration state detection.

# 9. Incidente subprocess/apt-get e regola di sicurezza

Durante Increment 45 un test iniziale usava default run=subprocess.run e monkeypatchava il modulo subprocess. Il default era già bound all'import e il test eseguì realmente 'sudo apt-get install -y tor'. L'utente inserì la password sudo e Tor/tor-geoipdb furono aggiornati a 0.4.9.11.

Correzione: run=None risolto a call-time. Il default-boundary test usa un comando innocuo ('true'). Regola permanente: nessun test deve poter causare danno reale anche se il monkeypatch fallisce.

Dopo l'incidente:

Tor/Onion/SAFECOOKIE tests: 399 passed, 852 deselected.

Node-to-node: 4 passed.

Full suite allora: 1251 passed.

GUI avviata correttamente.

Nessuna regressione GarlicSMTP rilevata.

# 10. Stato reale Tor della macchina - non correggere manualmente ora

Verifica read-only eseguita:

tor --verify-config

Tor 0.4.9.11 legge /etc/tor/torrc ma la configurazione host corrente è già problematica: ControlPort aperto senza metodo di autenticazione configurato; /var/lib/tor/garlicsmtp/ non leggibile; fallimento della configurazione rendezvous e Reading config failed.

Questo è stato host preesistente/emerso dopo upgrade, non regressione del backend. Non riparare manualmente. È materiale per il percorso installer P40-P46: evitare HiddenService statico duplicato, configurare Control locale + SAFECOOKIE e accesso sicuro rootless.

# 11. Backend Tor già disponibile per P46

TorControlConnection default host 127.0.0.1, port 9051, timeout 5s.

SafeCookieAuthenticator.authenticate(): PROTOCOLINFO; richiede SAFECOOKIE e cookie path; legge cookie; nonce; AUTHCHALLENGE; verifica server hash; client hash; AUTHENTICATE; close su eccezione.

SafeCookieReader fail-closed: Path assoluto, O_NOFOLLOW/O_CLOEXEC, regular file, esattamente 32 byte, no group/other writable, no other-readable, file invariato durante lettura.

TorControlClient implementa ADD_ONION.

OnionServiceManager e relativi test esistono.

Conclusione vincolante: NON implementare nuovamente SAFECOOKIE nel backend. P46 deve orchestrare/verificare installer/first-run usando i componenti esistenti.

# 12. P41-P45: stato finale

## P41 - COMPLETATO / COMMITTATO

Control endpoint locale dichiarato: 127.0.0.1:9051.

## P42 - COMPLETATO / COMMITTATO

SAFECOOKIE obbligatorio. Commit 3992716.

## P43 - COMPLETATO / COMMITTATO

Cookie path autoritativo da PROTOCOLINFO. Commit 0cbbfe6.

## P44 - COMPLETATO / COMMITTATO

Accesso cookie a runtime deve essere rootless.

## P45 - COMPLETATO / COMMITTATO

Commit:

d86ce64 Add Tor configuration state detection

P45 copre e protegge:

Tor assente -> package tor richiesto.

Tor presente + compatibile -> riuso senza modifica.

Tor presente ma da predisporre -> tor_configuration_required=True.

Tor incompatibile -> fail-closed.

Tor ambiguo -> fail-closed.

Quando Tor è assente non viene eseguito il probe della configurazione.

Lo stato diagnostico viene propagato a build_detected_installation_plan.

Retrocompatibilità: i caller che non forniscono i nuovi detector continuano a ricevere il plan precedente.

Checkpoint finale P45:

pytest -q tests/test_install_prerequisites.py
34 passed in 1.01s

git diff --check
pulito

pytest -q
1273 passed in 25.81s

# 13. Roadmap aggiornata

| Area | Stato |
| --- | --- |
| Backend | DONE / FROZEN |
| Application/service layer | DONE |
| GUI components | DONE |
| GUI composition/wiring | DONE |
| GUI test suite | GREEN |
| GUI -> backend real integration | GREEN |
| Installer architecture P1-P46 | COMMITTED |
| Manifest/validator baseline | COMMITTED |
| Platform/prereq planning | COMMITTED |
| Machine Detection | COMMITTED |
| Real Installation Planning - Increment 39 | COMMITTED |
| Machine -> Profile Selection - Increment 40 | COMMITTED |
| System Action Planning - Increment 41 | COMMITTED |
| Injected System Executor - Increment 42 | COMMITTED |
| Privilege policy - Increment 43 | COMMITTED |
| Privilege elevation adapter - Increment 44 | COMMITTED |
| Real runner boundary - Increment 45 | COMMITTED |
| Planner -> system action - Increment 46 | COMMITTED |
| System action -> executor - Increment 47 | COMMITTED |
| Tor P41 | COMMITTED |
| Tor P42 | COMMITTED |
| Tor P43 | COMMITTED |
| Tor P44 | COMMITTED |
| Tor P45 | COMPLETED / COMMITTED d86ce64 |
| Tor P46 first-run E2E verification | NEXT / NOT STARTED |
| First-run IMAP credentials | NOT STARTED |
| First-run Onion identity verify | NOT STARTED |
| venv/deps install | NOT STARTED |
| post-install verification | NOT STARTED |
| generator/install.sh | NOT STARTED |
| clean Ubuntu 24.04 test | LATER |
| V1 alpha ready-to-use | TARGET |

# 14. P46 - prossimo milestone, ma NON ancora iniziato

P46 richiede la verifica end-to-end del first-run Tor. Il backend copre già una parte sostanziale. La nuova chat deve iniziare con ispezione del codice e dei test reali dell'installer/first-run e dei componenti Tor esistenti, prima di decidere il primo RED.

Sequenza architetturale P46 da verificare:

Tor Control
 -> PROTOCOLINFO
 -> SAFECOOKIE advertised
 -> cookie leggibile rootless
 -> AUTHCHALLENGE
 -> verifica server hash
 -> AUTHENTICATE
 -> ADD_ONION
 -> hostname .onion valido
 -> Onion identity persistita
 -> first-run Tor phase completa

Non assumere che manchi un componente: ispezionare prima. Non modificare il backend congelato se l'orchestrazione può essere costruita nell'installer/first-run.

# 15. Lavoro successivo a P46

First-run IMAP credentials persistenti: username V1 garlicsmtp; password scelta dall'utente; hashing dedicato; credential file separato; create-once; reset distinto da reinstall.

First-run Onion identity verification e canonical address garlicsmtp@<onion-hostname>.

venv/dependency installation dalla metadata autoritativa.

Post-install verification fail-closed.

Generator: PROJECT + MANIFEST -> installer e divergence detection.

install.sh solo dopo generator/manifest/validator.

Test su Ubuntu 24.04 pulita: install, first-run, Tor, GUI, persistenza, secondo avvio/idempotenza, upgrade/reinstall.

Target: V1 alpha ready-to-use per utente non esperto.

# 16. Questioni note da non anticipare

build_installation_plan special-cases il nome python_venv.

Version compatibility viene controllata solo se versione e requirement sono entrambi presenti; fail-closed più forte potrà essere affrontato più avanti.

Il campo required è oggi di fatto ignorato perché i prerequisiti attuali sono tutti required=true.

Validator manifest non valida ancora profondamente tutta la struttura profile/prerequisites.

is_python_version_compatible supporta solo >=, sufficiente per metadata reale >=3.12.

detect_python_version può risultare poco usato; non refactorare speculativamente.

I test normali devono restare indipendenti dall'host; i check reali host sono manual/integration e clean Ubuntu test più avanti.

is_supported_platform e select_platform_profile duplicano logica exact-match; non refactorare cosmeticamente.

Executor si fida di action già validata; malformed action handling non specificato.

probe_python_version e probe_python_venv_available hanno ancora default run=subprocess.run bound all'import: sono probe read-only; non refactorare senza requisito/test.

build_machine_system_install_action ed execute_machine_system_installation richiedono detector callables espliciti: intenzionale finché non esiste un requisito per un concrete machine boundary.

# 17. Documentazione e snapshot esistenti

GarlicSMTP_Architettura_e_Funzionamento_versione2_06 09 26.docx

GarlicSMTP_Metodologia_Ingegneristica_versione2_06 09 26.docx

GarlicSMTP_Riepilogo_Tecnico_versione2_06 09 26.docx

GarlicSMTP_Punto_di_Aggiornamento_Sviluppo_09_09_26.docx

garlicsmtp-architecture-snapshot.zip e relativa estrazione garlicsmtp_snapshot.

I documenti versione 2 precedono alcuni milestone recenti. Quando saranno aggiornati, includere: backend freeze, SMTP->Store->IMAP gate, GUI real integration, architettura installer/manifest, regola safe process-boundary, incidente Tor e lavoro P41-P46.

# 18. Regola finale di handoff

NON ripetere P45 e NON iniziare da install.sh.

La nuova chat deve considerare d86ce64 come checkpoint consolidato, verificare il repository reale se necessario, e iniziare P46 con ispezione read-only. Da lì continuare un micro-incremento TDD alla volta.