# GarlicSMTP
Snapshot completo per ripresa dello sviluppo

Stato consolidato al 15 settembre 2026 — ramo di lavoro successivo allo snapshot 09/09/2026

Documento di handoff destinato a una nuova chat di sviluppo. Riassume stato tecnico, decisioni, TDD, modifiche effettuate, test, rischi e punto esatto di ripresa.

# 0. Istruzione di ripresa per la nuova chat

Questo documento va letto prima di proporre modifiche. Il backend/core è considerato consolidato e non deve essere riaperto senza un difetto concreto. Proseguire con TDD incrementale stretto, ispezionando sempre il codice e i test reali prima di intervenire.

PUNTO DI RIPRESA
Data snapshot: 15/09/2026
Ultimo checkpoint dichiarato dall'utente: pytest -q COMPLETAMENTE VERDE
Ultimo totale osservato prima dell'ultima correzione: 1396 passed + 1 stale failure;
dopo la correzione l'utente ha confermato pytest -q verde.
Ultima attività: ispezione dei test installer relativi a resume/runtime config.
Nessuna modifica richiesta in questo momento al backend congelato.

Prompt consigliato per la nuova chat: “Proseguiamo GarlicSMTP dallo snapshot del 15/09/2026. Leggi integralmente il documento, mantieni il TDD incrementale e non sovraingegnerizzare. La full suite pytest -q è verde. Riprendiamo dal prossimo buco concreto dell’installer/release.”

# 1. Regole operative da preservare

TDD rigoroso e incrementale: ispezione del codice/test reali → un RED focalizzato → conferma RED → GREEN minimo → test mirato → checkpoint più ampio solo quando giustificato.

Non ripetere lo stesso checkpoint subito dopo che l'utente ha già confermato verde. Se un test mirato è verde, passare al prossimo RED salvo reale necessità di una verifica più ampia.

Non fabbricare RED artificiali quando il comportamento esiste già. Un characterization test già GREEN è accettabile; conservarlo se utile e proseguire.

Niente overengineering, astrazioni speculative, refactor cosmetici o nuove infrastrutture non richieste da un difetto concreto.

I test non devono produrre effetti reali privilegiati. Runner di sistema/subprocess sempre fake quando c'è rischio di sudo/apt/Tor. In passato un test con subprocess.run legato di default arrivò accidentalmente verso apt: non ripetere.

Non usare git add .; lasciare fuori file personali/DOCX e reminder utente.

ripgrep/rg non è installato: usare grep, sed, find. Non installare rg solo per comodità.

Comandi shell precisi e copiabili, senza placeholder ambigui.

Se un test legacy fallisce perché i nuovi invarianti sono più forti, aggiornare il fixture affinché rappresenti stato reale valido; non indebolire la validazione.

# 2. Ambiente e repository

Repository: /mnt/c/garlicsmtp.

Shell: WSL Ubuntu 24.04.4 LTS; prompt tipico (.venv) giuliano@LAPTOP-Giuliano:/mnt/c/garlicsmtp$.

Python 3.12.3; venv osservata: /mnt/c/GarlicSMTP/.venv/bin/python3; system Python /usr/bin/python3.

Tor osservato: 0.4.9.11-0ubuntu0.24.04.1; tor-geoipdb stessa versione.

apt-get/apt presenti.

Ultimo HEAD noto dallo snapshot precedente: d86ce64 Add Tor configuration state detection. Successivamente P46 e altri incrementi risultano completati/committati, ma in questo ramo non è stato verificato il nuovo hash HEAD: non inventarlo.

## File utente da ignorare

GarlicSMTP_Punto_di_Aggiornamento_Sviluppo_09_09_26.docx.

GarlicSMTP_Snapshot_Ripresa_Completa_09_09_26.docx e copie/lock/nomi URL-encoded.

python -m garlicsmtp.gui.application.txt: promemoria personale; non menzionare, modificare, cancellare, aggiungere o committare.

# 3. Stato generale del progetto

Il core SMTP/IMAP/Tor/E2EE e la GUI erano già sostanzialmente consolidati nello snapshot precedente. In questo ramo il lavoro si è concentrato sull'installer, sul first-run installabile, sulla configurazione Tor runtime, sulle credenziali IMAP persistenti e sul packaging/launcher.

Backend/core: congelato salvo difetti concreti.

P1–P46 installer/first-run: considerati completati fino alla verifica Tor first-run E2E.

Credenziali IMAP persistenti P26–P31: completate e integrate.

First-run package-level: garlicsmtp/first_run.py è autoritativo; il vecchio install/first_run.py è stato rimosso.

Factory Onion Service package-level: garlicsmtp/tor/onion_service_factory.py.

Entry point installabili per post-install: garlicsmtp.install_runtime_config e garlicsmtp.install_first_run.

Packaging ora dichiara launcher CLI e GUI tramite pyproject.toml.

Full suite pytest -q: verde al punto di handoff.

# 4. Milestone architetturali P1–P46 da non perdere

P1 venv isolato; P2 applicazione mai root; P3 detect before modify; P4 idempotenza.

P5 ordine fasi: CHECK → SYSTEM PREREQS → PYTHON → CREATE VENV → INSTALL DEPS → VERIFY ENV → FIRST-RUN → VERIFY GARLICSMTP → COMPLETE.

P6 dipendenze deterministiche; P7 niente curl|sh; P8 manifest dichiarativo/versionato; P9 divergence detection; P10 installer generato.

P11 documentazione contemporanea; P12 upgrade != reinstall; P13 software/state separation; P14 ownership utente; P15 permessi restrittivi segreti.

P16 ApplicationPaths.for_user autoritativo; P17 nessuna scrittura persistente fuori layout; P18 migrazioni esplicite.

P19 first-run su stato reale; P20 niente default/shared secrets; P21 segreti crittografici generati dai componenti responsabili; P22 creation != regeneration.

P23 config generata minima; P24 config esistente non sovrascritta silenziosamente; P25 resume/phase-aware.

P26–P31 credenziali IMAP persistenti.

P32 Onion Service identità autoritativa; P33 garlicsmtp@onion canonico; P34 test.onion non è identità installata; P35 identità Onion persistente.

P36 sender GUI backend-derived; P37 identità IMAP auth separata; P38 first-run completo solo dopo identità Onion reale.

P39 Tor prerequisite; P40 app gestisce lifecycle Onion/no static HiddenService torrc; P41 Tor Control locale; P42 SAFECOOKIE.

P43 cookie path pubblicizzato autoritativo/no copy; P44 rootless SAFECOOKIE; P45 stato Tor absent/compatible/config-required/incompatible; P46 Tor first-run E2E completion.

# 5. ApplicationPaths e stato persistente

ApplicationPaths.for_user() → ~/.local/share/garlicsmtp/
config/settings.toml
data/...
state/imap-credentials.json
state/onion-service.key
state/logs/
cache/...

Proprietà rilevanti attuali:

settings_file → config/settings.toml
imap_credentials_file → state/imap-credentials.json
onion_identity_file → state/onion-service.key

Il layout non va riordinato per pulizia. ApplicationPaths.for_user() resta la fonte autoritativa per gli helper installati.

# 6. First-run package-level

garlicsmtp/first_run.py è ora la fonte autorevole. Il first-run crea le credenziali solo se assenti; se esistono, le valida. Poi verifica il completamento Tor/Onion.

def run_first_run(*, paths, password, onion_service) -> None:
    if not paths.imap_credentials_file.exists():
        if password is None:
            raise ValueError("IMAP password is required for first-run")
        provision_imap_credentials(paths=paths, password=password)
    else:
        ImapCredentialStore(
            path=paths.imap_credentials_file,
        ).validate()

    verify_tor_first_run(
        onion_service=onion_service,
    )

Invarianti:

Credenziali assenti + password assente → ValueError.

Credenziali assenti + password presente → creazione esclusiva.

Credenziali esistenti → nessuna rigenerazione; validazione obbligatoria.

Credenziali esistenti invalide → stop prima del Tor first-run.

Tor first-run avvia Onion Service, richiede hostname v3 valido e identità persistita.

# 7. Entrypoint installabile del first-run

garlicsmtp/install_first_run.py è eseguibile con il Python del venv tramite -m. Usa ApplicationPaths.for_user(), ConfigurationLoader, factory Onion Service e legge la password da stdin.

python -m garlicsmtp.install_first_run

stdin.readline().rstrip("\n")
stringa vuota / EOF → password = None
password non vuota → passata a run_first_run(...)

Scelta importante per il resume: il parent passa input="" quando non c'è password, così il child vede EOF e non eredita il terminale bloccandosi su readline().

# 8. Factory Onion Service

È stata estratta in garlicsmtp/tor/onion_service_factory.py la funzione pubblica build_onion_service_manager(paths, settings, hostname_callback=None). ApplicationBuilder._build_onion_service delega a questa factory. Ciò permette agli helper installabili di costruire il servizio Onion senza dipendere da install/.

# 9. Tor runtime configuration

garlicsmtp/runtime_config.py è autoritativo. La configurazione viene rilevata interrogando Tor Control, richiede SAFECOOKIE e usa il cookie path pubblicizzato da Tor.

detect_tor_runtime_configuration(): connessione a Tor Control, PROTOCOLINFO, SAFECOOKIE richiesto, cookie_file richiesto e leggibile, close in finally.

create_runtime_configuration(): crea parent e settings TOML minimo con open('x'), quindi non sovrascrive file esistenti.

validate_runtime_configuration(): valida semanticamente una configurazione già esistente.

validate_runtime_configuration(settings):
    Tor enabled deve essere True
    control_enabled deve essere True
    cookie_file deve esistere semanticamente (non None)
    require_safecookie deve essere True
    cookie_file deve essere leggibile

Test aggiunti per rifiutare: Tor disabled, Control disabled, cookie mancante, SAFECOOKIE non richiesto, cookie illeggibile. Non è stato aggiunto un test positivo dedicato a validate() in questo ramo.

# 10. Entrypoint installabile runtime-config

garlicsmtp/install_runtime_config.py usa ApplicationPaths.for_user(). Se settings.toml esiste, lo carica e lo valida; non rileva/rigenera Tor. Se non esiste, rileva Tor su 127.0.0.1:9051 e crea la configurazione minima.

Il test test_main_validates_existing_runtime_configuration verifica che con config esistente si facciano solo load + validate e che detect/create non vengano chiamati.

Restano wrapper di compatibilità install/tor_runtime.py e install/runtime_config.py. Non rimuoverli senza una decisione separata.

# 11. Refreshed-user boundary

install/system.py contiene build_refreshed_user_action(). Il comando è deliberatamente:

sudo -u <runtime_user> -- <command...>

L'azione è marcata requires_privileges=False perché il comando applicativo rimane non privilegiato; sudo viene usato come confine di processo per ottenere una nuova risoluzione dei supplementary groups dopo modifiche come usermod.

execute_system_action() passa check=True; se l'azione contiene input, passa anche input=<...> e text=True. L'uso reale dei gruppi aggiornati su clean Ubuntu resta un punto E2E da verificare: i test unitari verificano il comando, non il comportamento effettivo del kernel/sessione.

# 12. Installer: flusso post-environment

install/installer.py non esegue più detect/create Tor o first-run in-process. Dopo system installation ed environment actions, quando application_context è presente, esegue due subprocess nel venv e nel refreshed-user process.

1) <venv>/bin/python -m garlicsmtp.install_runtime_config
2) <venv>/bin/python -m garlicsmtp.install_first_run

Per il secondo:

password presente → input=f"{password}\n"
resume senza password → input=""  # EOF esplicito

Se le credenziali non esistono e password è None, l'installer fallisce prima del first-run.

runtime-config viene eseguito sempre nel percorso post-environment, anche con settings esistente: l'entrypoint decide validate vs create.

Se runtime-config fallisce, first-run non viene eseguito.

application_context è attualmente usato come gate e per application_context.paths. Non è stato trovato alcun chiamante di produzione di execute_installation(): grep mostra solo definizione + test. Non progettare ora una nuova architettura attorno a questo fatto.

La variabile locale settings_file = application_context.paths.settings_file è risultata inutilizzata dopo il refactor; è stata deliberatamente lasciata stare perché una pulizia cosmetica non giustifica un incremento.

# 13. Credenziali IMAP persistenti: hardening completato

ImapCredentialStore.validate() è diventata la fonte unica di validazione strutturale delle credenziali.

validate():
    lstat()
    rifiuta symlink
    richiede mode esatto 0600
    parse JSON; JSONDecodeError → ValueError
    richiede username e password_hash
    username deve essere "garlicsmtp"
    password_hash deve essere stringa scrypt strutturalmente valida

reset_password() è stato refactorizzato per chiamare validate() dopo il controllo di esistenza, eliminando la duplicazione dei controlli. Dopo la validazione riscrive username canonico e nuovo hash, quindi chmod 0600.

È stato aggiunto un test che monkeypatcha store.validate() e dimostra che reset_password() passa dal validatore condiviso. È stato inoltre aggiunto un test di regressione che reset_password() rifiuta un symlink; era già GREEN grazie al refactor.

PersistentImapAuthenticator.authenticate() ora costruisce ImapCredentialStore(path=self.path).validate(), poi legge il JSON validato, confronta lo username richiesto e verifica l'hash. Sono stati rimossi i controlli duplicati di symlink/permessi/JSON/username/hash.

Checkpoint mirati: i 7 test reset erano verdi; il file completo dell'autenticatore era verde; successivamente l'intera suite è stata confermata verde.

# 14. Migrazione dei test first-run legacy

L'introduzione della validazione reale delle credenziali ha fatto emergere due fixture legacy che scrivevano semplicemente 'existing-credentials'. I test erano:

test_run_first_run_reuses_existing_imap_credentials

test_run_first_run_reuses_existing_imap_credentials_without_password

Non è stata indebolita validate(). I fixture sono stati corretti creando credenziali reali tramite ImapCredentialStore.create(username='garlicsmtp', password='existing-password'). I due test sono poi risultati verdi.

# 15. Packaging e launcher

All'inizio del ramo pyproject.toml non conteneva project.scripts/gui-scripts. È stato aggiunto un test RED tests/test_packaging.py che legge pyproject.toml con tomllib e richiede esattamente:

[project.scripts]
garlicsmtp = "garlicsmtp.cli:main"

[project.gui-scripts]
garlicsmtp-gui = "garlicsmtp.gui.application:main"

Il RED era KeyError: 'scripts'. Il GREEN minimo ha aggiunto solo queste due sezioni al pyproject.toml, senza wrapper custom.

Target reali verificati prima della modifica:

CLI: garlicsmtp/cli/__main__.py importa main da garlicsmtp.cli
GUI: garlicsmtp/gui/application.py espone main() → run_gui()

# 16. Environment verification e regressioni test corrette

build_verify_environment_action() ora verifica nel venv non solo i moduli base, ma anche i due helper post-install.

<venv>/bin/python -c "
import garlicsmtp;
import garlicsmtp.cli.__main__;
import garlicsmtp.gui.application;
import garlicsmtp.install_runtime_config;
import garlicsmtp.install_first_run
"

Durante l'aggiornamento dei test è stata accidentalmente modificata l'aspettativa del test build_install_project_action e sono spariti due import dal test file. La full suite ha rilevato 4 failure. Sono stati ripristinati:

build_install_project_action → <venv>/bin/python -m pip install <project_root>.

Import test di build_environment_actions ed execute_environment_actions.

Aspettativa verify aggiornata nel test corretto e nel test dell'ordine create/install/verify.

Dopo il GREEN di tests/test_install_environment.py (7 passed), la full suite ha trovato un solo test stale in tests/test_install_installer.py: test_execute_installation_runs_system_before_environment attendeva ancora la vecchia stringa di verify. Aggiornata solo l'aspettativa; nessuna modifica produzione. L'utente ha quindi confermato pytest -q completamente verde.

# 17. Stato test al handoff

tests/test_install_environment.py: 7 passed nell'ultimo run esplicito.

Full suite: l'utente ha confermato pytest -q verde dopo la correzione dell'ultimo stale test.

Nel run immediatamente precedente: 1 failed, 1396 passed; l'unico failure era l'aspettativa stale di verify nell'installer test.

Non rilanciare automaticamente pytest -q come primo gesto nella nuova chat: è già verde. Partire dal prossimo RED concreto.

# 18. Stato packaging attuale

[build-system]
requires = ["setuptools>=77"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "GarlicSMTP"
version = "0.1.0-alpha"
requires-python = ">=3.12"
dependencies = [
    "dnspython>=2.8,<3",
    "PySide6>=6.11,<7",
    "cryptography>=46,<47",
]

[project.scripts]
garlicsmtp = "garlicsmtp.cli:main"

[project.gui-scripts]
garlicsmtp-gui = "garlicsmtp.gui.application:main"

[tool.setuptools.packages.find]
include = ["garlicsmtp*"]

Non è stato completato in questo ramo un test E2E che crea davvero un venv temporaneo, esegue pip install del progetto e controlla i launcher materializzati. Era stato considerato, ma si è scelto di non introdurlo senza necessità immediata.

# 19. Resume installer: punto esatto dell'ultima ispezione

L'ultima azione prima della richiesta di questo snapshot è stata l'ispezione di tests/test_install_installer.py per capire se mancasse davvero copertura resume. Sono stati individuati almeno:

test_execute_installation_reuses_existing_runtime_configuration (circa riga 581).

test_execute_installation_resumes_existing_first_run_without_password (circa riga 665).

Il secondo test, nel frammento osservato, crea ancora il file credenziali con il contenuto letterale 'existing-credentials'. Questo non è necessariamente un bug del test installer, perché il parent verifica solo exists() e i subprocess sono fake; il contenuto non viene validato in-process. Non cambiarlo automaticamente per coerenza estetica. Modificarlo solo se un test/E2E reale dimostra che serve.

Il grep mostrava inoltre settings.toml con [tor] control_enabled=true nei test resume. Poiché il subprocess runtime-config è fake in questi test, non dedurre da ciò che la config sarebbe semanticamente valida in un'esecuzione reale.

# 20. Rischi concreti ancora aperti

E2E clean-install/resume reale: verificare che il refreshed process sudo -u same-user veda davvero il nuovo gruppo debian-tor dopo usermod e possa leggere il cookie Tor.

Packaging installato vs source tree: eventualmente testare in un venv temporaneo che pip install renda importabili gli helper e materializzi garlicsmtp / garlicsmtp-gui. Farlo solo se il valore supera il costo del test.

application_context: execute_installation non ha ancora un chiamante di produzione trovato dal grep. Serve prima un percorso/launcher reale dell'installer; non eliminare o reinventare application_context per ora.

Runtime config: endpoint 127.0.0.1:9051 è hardcoded nell'entrypoint; coincide con la strategia Ubuntu corrente ma resta una futura questione di profilo, non da generalizzare adesso.

validate_runtime_configuration non ha ancora un test positivo dedicato; i rami negativi principali sono coperti.

TOML runtime config: escaping stringhe non è stato hardenizzato.

Credenziali: validate() su path inesistente propaga naturalmente FileNotFoundError da lstat; non cambiare senza contratto/test.

Launcher: metadata aggiunto, ma non è stato ancora fatto nel ramo il controllo manuale command -v dopo reinstallazione editable.

Release/installer reale: manca ancora il completamento del percorso utente end-to-end e della verifica clean Ubuntu/upgrade/resume.

# 21. Cose da NON fare alla ripresa

Non riaprire backend SMTP/IMAP/E2EE/GUI senza failure concreto.

Non fare cleanup cosmetico di settings_file inutilizzata come primo task.

Non rimuovere wrapper install/runtime_config.py o install/tor_runtime.py solo perché esistono equivalenti package-level.

Non introdurre classi/manager/framework per l'installer senza un RED che lo richieda.

Non creare una directory tests/integration solo per un singolo test; la suite attuale tiene anche test integration direttamente sotto tests/.

Non indebolire validazione credenziali per far passare fixture fittizi.

Non eseguire comandi privilegiati reali dentro test.

Non assumere hash Git o stato commit non verificati.

# 22. Prossimo passo consigliato

Riprendere dall'installer/release con una sola domanda concreta: quale comportamento reale manca ancora per portare una clean install Ubuntu dal repository a un'app avviabile e first-run completato? Prima di scrivere codice, ispezionare i test resume esistenti e i punti di ingresso reali dell'installer.

Una sequenza prudente, non obbligatoria:

1. Finire l'ispezione dei test resume esistenti; aggiungere un RED solo se manca un comportamento osservabile.

2. Individuare/definire il vero entrypoint di installazione che chiama execute_installation(), perché al momento il grep non ne ha trovato uno fuori dai test.

3. Solo dopo, costruire il minimo test di installazione/resume che eserciti il confine reale senza sudo/apt reali.

4. E2E di sistema su clean Ubuntu separato dai normali unit test, per supplementary groups + Tor cookie + first-run Onion.

5. Documentazione/release verification finale.

Non trasformare questa sequenza in una grande fase progettuale: un incremento alla volta.

# 23. Comandi utili per riallineamento

cd /mnt/c/garlicsmtp

# Stato repository, senza aggiungere nulla
git status --short
git log -5 --oneline

# Ispezione chiamanti installer
grep -R -n --exclude-dir=.git --exclude-dir=.venv "execute_installation(" .

# Resume tests
grep -n -A35 -B10 "resume\|reuses_existing\|existing_runtime" tests/test_install_installer.py

# Packaging
cat pyproject.toml

# Test mirati solo quando necessari
pytest -q tests/test_install_environment.py
pytest -q tests/test_packaging.py

# 24. Nota finale per la nuova chat

La priorità non è aumentare il numero di test o di astrazioni, ma chiudere i pochi confini ancora non verificati tra installer, venv installato, Tor rootless e first-run reale. Il ramo arriva a questo handoff con full suite verde. Qualunque nuova modifica deve partire da un difetto o requisito mancante dimostrabile e mantenere il comportamento consolidato.