# GarlicSMTP
Architettura e funzionamento

Versione 2 - stato al 6 settembre 2026

Milestone di progetto - versione 2

# 1. Scopo e rapporto con la versione precedente

Questa versione aggiorna lo snapshot del 3 settembre 2026 dopo il completamento dello Sprint 3 e del successivo hardening node-to-node. La versione precedente resta utile come cronologia del decision point E2EE; questo documento fotografa invece lo stato raggiunto alla milestone corrente.

# 2. Stato architetturale corrente

GarlicSMTP mantiene una pipeline condivisa per composizione locale e ricezione SMTP, un MessageStore con backend SQLite, una queue persistente, server SMTP/IMAP su loopback e trasporto Onion via Tor. Le identità Onion Service, Ed25519 e X25519 restano separate.

| Area | Stato V2 | Nota |
| --- | --- | --- |
| SMTP inbound/outbound | IMPLEMENTATO | Server e client reali; framing multilinea interoperabile. |
| IMAP | IMPLEMENTATO | Store condiviso, SELECT/FETCH/SEARCH/APPEND/IDLE; auth iniettabile dal builder. |
| SQLite store/queue | IMPLEMENTATO | Persistenza mailbox, UIDVALIDITY, queue e retry. |
| Tor Onion/SOCKS5 | IMPLEMENTATO | Onion Service inbound e OnionTransport outbound. |
| Ed25519 | IMPLEMENTATO | Firma, verifica e trust separato. |
| E2EE X25519 | IMPLEMENTATO E2E | Discovery, pin TOFU, encrypt-before-queue e decrypt-before-verify. |
| Node-to-node E2EE | IMPLEMENTATO/TESTATO | Scambio reale locale con SMTP client/server e key-change rejection. |
| SMTP -> Store -> IMAP | ULTIMO GATE | Test integrato reale ancora da aggiungere prima del backend freeze. |

# 3. Composition root e autenticazione IMAP

ApplicationBuilder continua a essere il composition root. Alla milestone corrente è stato aggiunto un parametro opzionale imap_authenticator: Authenticator | None. Il builder lo propaga a IMAPServer. Il default resta fail-closed: in assenza di dipendenza esplicita IMAPServer usa RejectingAuthenticator.

Questa modifica non introduce ancora gestione account o persistenza delle credenziali. Consente però all'applicazione e ai test end-to-end di fornire un authenticator reale senza bypassare il wiring di produzione. La scelta delle credenziali finali resta assegnata al first-run/configurazione.

# 4. E2EE operativo completato nello Sprint 3

Discovery client-side della capability GARLICSMTP-E2EE durante preflight SMTP.

Parsing chiuso della capability e associazione della chiave X25519 all'endpoint onion.

Persistenza/pinning TOFU della chiave remota; il callback non è fonte autoritativa, lo store lo è.

Cifratura del messaggio prima dell'accodamento: la queue outbound conserva ciphertext, non plaintext.

First contact: discovery, pin, rilettura dello store, cifratura e solo dopo enqueue.

Cambio della chiave X25519 dello stesso endpoint: temporary failure, nessun overwrite silenzioso, nessuna consegna e queue preservata.

Inbound SMTP: rilevamento messaggio cifrato, decrypt con encryption.key locale, poi verifica Ed25519 e pipeline.

La chiave pubblicizzata via EHLO coincide con la chiave privata usata per la decifratura inbound.

# 5. Flussi correnti

Outbound remoto:

MailComposerService -> firma Ed25519 -> DeliveryStage -> chiave pinned/discovery -> MessageEncryptor -> Queue(ciphertext) -> QueueWorker -> OnionTransport -> SMTP peer

Inbound cifrato:

SMTP peer -> SMTPServer -> rilevamento E2EE -> MessageDecryptor -> MessageVerifier -> Pipeline -> MessageStore per destinatario locale

# 6. Invarianti di sicurezza consolidate

Onion identity, Ed25519 signing identity e X25519 encryption identity hanno scopi separati.

Validità della firma e trust del mittente restano distinti.

Firma e AEAD autenticano l'envelope e preservano l'ordine semantico dei destinatari.

Le chiavi private persistenti rifiutano symlink, usano permessi stretti e scritture atomiche.

Capability remota malformata o cambiata viene rifiutata prima di MAIL/RCPT/DATA.

Gli errori mutabili di chiave/capability sono temporanei e non eliminano permanentemente la queue.

Il trasporto generico non viene implicitamente promosso a E2EE.

Il logging evita indirizzi, contenuti e dettagli sensibili.

# 7. Consolidamento backend

| Gate | Stato |
| --- | --- |
| CAPABILITY / IDLE | DONE |
| UIDVALIDITY persistente | DONE |
| HIGHESTMODSEQ / CONDSTORE | Fuori V1; non pubblicizzato e rifiutato |
| Tor/E2EE hardening | DONE |
| Node-to-node E2EE | DONE |
| Lifecycle/shutdown | Nessun gap concreto rilevato |
| IMAP authenticator dependency injection | DONE - test mirato GREEN |
| SMTP -> Store -> IMAP reale | NEXT - ultimo gate |

# 8. Roadmap dalla milestone corrente

Aggiungere il test reale SMTP -> Store -> IMAP usando ApplicationBuilder e authenticator iniettato.

Eseguire test correlati, suite completa e git diff --check; se verdi, dichiarare BACKEND FREEZE.

Consolidare l'application/service layer come unico confine della GUI.

Completare GUI e integrazione GUI/backend.

Implementare first-run configuration, incluse le credenziali IMAP finali.

Packaging Linux, installer/autoconfigurazione e test su Linux pulito.

Chiudere la V1 ready-to-use.

# 9. Fuori dalla critical path V1

Restano rinviati: multipart/BODYSTRUCTURE avanzato, CONDSTORE/HIGHESTMODSEQ e altre estensioni IMAP non necessarie, E2EE multi-recipient avanzato, key rotation automatica, allegati, cifratura at-rest, correlation resistance e hardening ulteriori non richiesti per la prima release.